Kivitelezési szerződés

(tervezet)

amely létrejött egyrészről Környe Község Önkormányzata (székhely: 2851 Környe, Alkotmány u. 2., adószám: 15729961-2-11, bankszámlaszám: 63300013-11110017, KSH számjel: 15729961-8411-321-11 NÜJ: 538417125, képviseli: Beke László polgármester, címe: 2851 Környe, Alkotmány u. 2.; elérhetősége: 30/7681624), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a …………………… (székhely: ……………………, Cg. ……………………, adószám: ……………………, bankszámla száma: ……………………, kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: ……………………, NÜJ: …………………….., képviseli: ……………………, címe: ……………; elérhetősége: ……………), mint kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező) között

a mai napon az alábbi feltételek szerint.

I.

Előzmények

1.	Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le a Kbt. 115. § (1) és (5) bekezdéseire figyelemmel. Megrendelő az eljárást megindító ajánlattételi felhívást 2016. ………….. …-én küldte meg a Kivitelezőnek és további három ajánlattevőnek. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát az alábbiak szerint határozta meg.

A közbeszerzés tárgya:

„A környei Rózsa utca, a Hunyadi utca, a Nyugati lakótelep és a Rákóczi utca egyes szakaszainak felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése és megvalósulási terv készítése a dokumentációban meghatározottak szerint.”

2. 	Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és az eljárást lezáró döntéséről az írásbeli összegezés megküldésével 2016. ................. napján tájékoztatta az ajánlattevőket. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Kivitelező lett.

3.  	Ilyen előzmények után a felek az alábbiak szerint állapodnak meg.

II.

# A szerződés tárgya

- Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a környei Rózsa utca, a Hunyadi utca, a Nyugati lakótelep és a Rákóczi utca egyes szakaszainak felújítása keretében felmerülő építési-kivitelezési munkák megvalósítását, valamint megvalósulási terv készítését az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott, és a jelen szerződés részét képező közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: dokumentáció) – amelynek részét képezi az árazatlan költségvetési kiírás és a kivitelezési dokumentáció is – valamint a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb okiratok, továbbá a jelen szerződéshez kapcsolódó mellékletek tartalma szerint. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben meghatározott munkákat – a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot biztosításával, I. o. minőségben – kivitelezői (vállalkozói) felelősség mellett elvégzi. Kivitelező kötelezettséget vállal arra is, hogy megvalósulási tervet készít a jelen szerződés szerinti kötelezettségeihez kapcsolódóan.

- Kivitelező a jelen szerződés szerinti kivitelezési tevékenységét a Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál Környe 2046, 87/17, 785/1 és 829 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 2851 Környe, Rózsa utcában, a Hunyadi utcában, a Nyugati lakótelepen és a Rákóczi utcában található közúton kijelölt munkaterületen (a továbbiakban: munkaterület) köteles kifejteni, amely munkaterületet a jelen szerződés aláírásakor megismert, azon a Megrendelővel közös bejárást tartottak. Kivitelező a munkaterület átadásának időpontjától viseli a teljes kárveszélyt, ami a munkaterület Megrendelő általi visszavételének napján száll vissza Megrendelőre.

- Kivitelező feladata továbbá minden egyéb műszaki feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

- A kiviteli munkák végzéséhez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – engedélyek (pl. közterület-foglalási, munkakezdési, ideiglenes energia ellátás, közmű engedélyek, stb.) beszerzése, valamint a hatósági átadások lebonyolítása Kivitelező feladata, amelynek költségét viseli.

- Kivitelező kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

  - a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen szerződés aláírásával jogilag kötelezőnek ismeri el;

  - a tervdokumentációt megismerte és azt a jelen szerződés szerinti munka elvégzéséhez megfelelőnek találta;

  - a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek vagy kétértelműnek;

  - az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

  - a kiviteli tervdokumentációt, azok esetleges módosításait megismerte és azt – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének és a Ptk. 6:252. §-ának (3) bekezdése szerinti kivitelezői felelősségére is figyelemmel – az építési-kivitelezési munkák elvégzéséhez megfelelőnek találta;

  - a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek és rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával a szerződés szerinti határidőben, utólagos fizetés mellett, saját költségén hiba- és hiánymentesen elkészíti;

  - Megrendelő a munka megkezdéséhez szükséges nyilatkozatokat rendelkezésre bocsátotta;

III.

# Teljesítési határidő

- Felek megállapodnak abban, hogy a Kivitelező által a jelen szerződésben vállalt építési-kivitelezési munkák és a megvalósulási terv elkészítésének maradéktalan, valamennyi feladatra kiterjedő teljesítésének határideje (végteljesítési határidő) a szerződéskötéstől számított 90 nap.

- A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben azt egy rendkívüli helyzet/állapot szükségessé teszi, – figyelemmel a Kbt.-nek a szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseire – közös megegyezéssel a végteljesítési határidőt megváltoztathatják.

IV.

A felek jogai és kötelezettségei

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat, kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. Megrendelő jogosult képviselője, vagy kijelölt szakembere útján Kivitelező tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Kivitelező szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja.

Fentieknek megfelelően a felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott időpontokban, egymással személyesen egyeztetnek.

- Kivitelező a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, annak mellékletei, illetve Megrendelő és Megrendelő képviselőjének utasításai szerint köteles eljárni.        Megrendelő a műszaki ellenőr személyét a szerződés megkötésekor köteles Kivitelező tudomására hozni. A műszaki ellenőr személyének megváltozásáról Megrendelő haladéktalanul tájékoztatja Kivitelezőt. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Kivitelező köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Kivitelező felelős. Ha azonban Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Kivitelező a Megrendelő utasítása szerint, Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. A Kivitelező köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

- Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a szerződéskötést követően 3 munkanapon belül átadni. A munkaterület átadását a felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik.

Kivitelező köteles a munkaterületet a műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjáig őrizni, beleértve a beépített és a beépítésre váró, vagy a beépítésre nem kerülő anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket, gépeket stb. is. Kivitelező a megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahasználat költségei Kivitelezőt terhelik. Kivitelezőt a munkaterület átadás-átvételének napjától a munkaterület Megrendelőnek történő visszaadásáig teljes körű kárveszély terheli.

- Kivitelező köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka biztonságos, szakszerű, gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Kivitelező köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Kivitelező felelősséggel tartozik.

15.  	Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés

15.1   Kivitelező a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.

15.2  Kivitelező köteles az eseti technológiai utasításokat és minősítési terveket legkésőbb az adott munka megkezdése előtt 10 nappal Megrendelővel felülvizsgáltatni és elfogadtatni.

15.3  Kivitelező által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a vonatkozó közösségi vagy nemzeti, ágazati szabványoknak, műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek, tervező által előirányzott paramétereknek.

15.4	Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek esetlegesen szükséges eltakarása csak Megrendelő vagy Megrendelő képviselőjének engedélyével történhet, amelyhez Kivitelezőnek a munkarészek minőségét tanúsítania kell. Kivitelező köteles az esetlegesen eltakarásra kerülő munkák és a kritikus munkarészek esetén még az eltakarást, illetve beépítést megelőzően a műszaki ellenőrzés lehetőségét biztosítani, így Kivitelező köteles az egyes munkarészek esetleges eltakarása előtt Megrendelőt vagy a műszaki ellenőrét írásban értesíteni. Az írásbeli értesítés elmaradása esetén Megrendelő által esetlegesen kért feltárásokat, illetve helyreállítási munkákat Kivitelező köteles saját költségén, az eredeti kivitelezési ütemezést tartva elvégezni. Kivitelező írásbeli értesítését követően, Megrendelő vagy képviselője köteles 48 órán belül megtekinteni az esetlegesen eltakarandó, vagy kritikus munkarészt.

15.5	Kivitelező a jelen szerződés szerinti teljesítésének bejelentésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz arról, hogy teljesítése a jelen szerződés 15.1 pontban foglalt kötelezettségének megfelel.

15.6  	Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli. Az alvállalkozókkal kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedésével általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelőség kockázatának csökkentésére törekszik.

15.7	Kivitelező a munkavégzés során köteles a meglévő szerkezetek, építmények, illetve műtárgyak állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Kivitelező feladata, amelyeket saját költségén köteles végrehajtani.

15.8  	Kivitelező a minőségbiztosítás keretében köteles kezelési, karbantartási utasítást, valamint műszaki leltárt készíteni.

16.  	Kivitelező a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak [különösen a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletnek] megfelelően – szükség esetén elektronikus – építési naplót nyit, s azt folyamatosan vezeti.

- Kivitelező felelős műszaki vezetője és adatai:

Név: ................................

......................

Telefonszám: ...........................

Jogosultsági kam. sz.: ..............................

18.   Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy: .........................

Megrendelő műszaki ellenőre, kamarai jogosultsági száma:

.........................................

Jogosultsági kam. sz.: ..............................

Kivitelező által a kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet:

Kivitelező részéről .................................

Telefonszám: .............................

19. 	Az építési naplóba történő bejegyzésre Kivitelező képviseletében a szerződés 17. pontjában megjelölt felelős műszaki vezető, Megrendelő képviseletében az előző, 18. pontban megjelölt műszaki ellenőr, valamint a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben meghatározott személyek jogosultak, amely bejegyzés azonban nem eredményezheti a jelen szerződés módosítását, kivéve, ha ezt a jelen szerződés – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – megengedi.

- Megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szervezet a Kivitelező, annak alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés azonban a szükséges mértéken felül nem zavarhatja Kivitelező munkavégzését. Az ellenőrzéskor feltárt hiányosságokról az ellenőrzést végző levélben tájékoztatja Kivitelezőt, szükség esetén tartalmát az építési naplóban is rögzíti.

A tervtől eltérő munkavégzés, vagy jelentős minőségi kifogás esetén a Megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr a munkát leállíthatja, amelyet levélben a Kivitelező tudomására hoz és ezt az építési naplóban is rögzíti.

- Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, észrevételt, adatot és utasítást rögzítenek az építési naplóban.

22.   Alvállalkozók

22.1  Kivitelező a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek harmadik személyre történő átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Kivitelezőnek kell teljesítenie. Megrendelő a Kbt. 138. §-ának (3) bekezdése alapján  nem korlátozhatja Kivitelező jogosultságát alvállalkozó bevonására. Kivitelező ugyanakkor legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Kivitelező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

22.2  Kivitelező a Kbt. 138. §-ának (2) bekezdése alapján a teljesítésében az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek teljesítésbe történő bevonása kizárólag a Kbt. 138. §-ának (2) bekezdésében foglaltak esetén maradhat el. Kivitelező köteles a Kbt. 138. §-ának (4) bekezdése szerinti szervezet és személy bevonására is, ettől kizárólag az ebben  jogszabályi rendelkezésben foglalt esetben lehet.

22.3	Kivitelező a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

- Kivitelezőnek az építési és bontási hulladékok kezelését a 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM együttes rendeletének betartása mellett kell végezni.

- Kivitelezőnek a szerződés teljes időtartama alatt Megrendelővel egyeztetve nyilvántartást kell vezetnie a beruházási folyamat minden lépéséről (írásbeli jelentéssel, digitális fotókkal) Megrendelő igénye szerint.

V.

A szerződés teljesítése

- Kivitelező haladéktalanul köteles Megrendelő számára írásban bejelenteni, amennyiben a jelen szerződés szerinti kivitelezési feladatai teljesítésének mértéke elérte az 50 %-os műszaki készültségi fokot.

Kivitelező a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei és feladatai maradéktalan és teljes körű teljesítését – ideértve a megvalósulási tervek elkészítését is - haladéktalanul köteles Megrendelő számára írásban bejelenteni.

- Megrendelő – műszaki ellenőrének egyetértése esetén – az 50 %-os műszaki készültségi fok szerinti részteljesítés esetében a bejelentést követő 15 napon belül a részteljesítésről részteljesítési jegyzőkönyvet készít, ha az hibátlanul és hiánytalanul teljesítésre került.

Megrendelő – műszaki ellenőrének egyetértése esetén – a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei és feladatai maradéktalan és teljes körű teljesítésére vonatkozó bejelentést követő 15 napon belül írásban igazolja az elvégzett munkákat.

- Átadás-átvételi eljárás

27.1 	A jelen szerződés 25. pontja szerinti, a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei és feladatai maradéktalan és teljes körű teljesítésére vonatkozó kivitelezői bejelentés alapján Megrendelő meghatározza a szerződés teljesítésére vonatkozó átadás-átvételi eljárás (a továbbiakban: átadás-átvételi eljárás) kezdő időpontját. Az érintett hatóságok meghívása Kivitelező feladata. Felek az átadás-átvételi eljárást a Kbt. 135. § (2) bekezdésére tekintettel jelen szerződés 25. pontja szerinti a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei és feladatai maradéktalan és teljes körű teljesítésére vonatkozó kivitelezői bejelentést követő legfeljebb 5 napon belül megkezdik és a megkezdést követő 10 napon belül lefolytatják.

27.2 	Az átadás-átvételi eljárásának célja az, hogy Megrendelő meggyőződjön arról, hogy Kivitelező feladatait a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi munkára kiterjedően az engedélyeknek, a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával szerződésszerűen végezte-e el.

27.3  Az átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha Kivitelező a megfelelő minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a jogszabályok szerinti átadási dokumentációt Megrendelő részére 3 (három) példányban és digitálisan az átadás-átvételi eljárást megelőzően legalább 5 nappal korábban átadta.

27.4 Kivitelezőnek az átadás-átvételi eljárás folyamán igazolnia kell azt, hogy a dokumentációban előírt és a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott előírásokat teljesítette és a kivitelezés során a tervdokumentációban foglaltaknak eleget tett. Az e pont szerint szükséges igazolások, nyilatkozatok az átadási dokumentáció részét képezik.

27.5	Amennyiben szükséges, az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő hibajegyzéket vesz fel, amelyet átad Kivitelezőnek, aki a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 15 napon belül a jegyzékben szereplő hibákat megszünteti és a teljesítést ismételten készre jelenti. Megrendelő ettől a Kivitelező részére kedvezőbb határidőt is meghatározhat. Az ismételt készre jelentést követően a jelen 27. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

27.6 	Megrendelő az I. osztályú minőségű teljesítést veszi át rendeltetésszerű használatra és az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet szerinti üzemeltetésre alkalmas állapotban. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha Kivitelező teljesítésében olyan, kisebb jelentőségű hiba van, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. Kivitelező azonban ebben az esetben sem mentesül a kijavítás kötelezettsége alól.

27.7 	Kivitelező a jelen szerződést akkor teljesítette határidőben, ha a 27.1. pont szerinti készre-jelentést az előírt végteljesítési határidőn belül, illetőleg határnapon megtette, kivéve, ha utóbb a Megrendelő a teljesítést az első átadás-átvételi eljárás alatt jogszerűen nem vette át.

- A felek, amennyiben a teljesítés átvételét Megrendelő nem tagadta meg, az átadás-átvételi eljárás befejezését követően, a végteljesítésről szóló teljesítési jegyzőkönyvet (a továbbiakban: teljesítési jegyzőkönyv) vesznek fel, feltéve, ha Kivitelező Megrendelő részére átadta a jelen szerződés szerinti jótállási biztosítékot. A végteljesítési jegyzőkönyvben rögzítik a felek a munkaterület visszaadásának időpontját.

- A jótállási idő a jelen szerződéssel érintett valamennyi létesítmény és Kivitelező által végzett munka tekintetében azon a napon kezdődik, amikor a végteljesítési jegyzőkönyv aláírása és a munkaterület szabályszerű visszaadása egyaránt megtörtént. Ez a nap a kárveszély Megrendelőre való át(vissza)szállásának a napja is.

- A végteljesítés átadás-átvételi eljárásától számított 1 év múlva az építési beruházás munkáit ismételten meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). Az utófelülvizsgálati eljárásokat Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Kivitelezőt.

VI.

Vállalkozói díj, fizetési feltételek

- Vállalkozói díj

Kivitelezőt a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen nettó [*],-, azaz [*] forint összegű vállalkozói díj, mint átalánydíj illeti meg. A vállalkozói díj teljes bruttó, az áfa összegét is tartalmazó összege [*],-, azaz [*] forint (a továbbiakban: teljes vállalkozói díj).

- A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet (ajánlat) szerinti költségvetés tartalmazza a jelen szerződés és a dokumentáció szerint elvégzendő munkák teljes költségét, valamint minden, a szerződés aláírásának időpontjában érvényes vámot, illetéket és egyéb költséget.

A költségvetés tételeihez megadott egységárak magukban foglalják a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges valamennyi költséget, különösen a költségvetésben külön meg nem jelölt, alábbiakban felsorolt járulékos tevékenységek költségeit is:

- a kitűzési munkák,

- a szakfelügyeletek biztosítása, (valamint szakértő és átépítés költsége, ha felmerül.)

- anyagbeszerzés,

- szállítás, deponálás, lerakóhelyi költségek,

- bér és járulékai,

- valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartása, használata és javítása,

- különleges körülmények, akadályoztatás,

- jótállás, szavatosság,

- helyszíni adottságok és körülmények miatti egyéb költségek,

- a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel (pld. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési stb.) kapcsolatos eljárások,

- segédszerkezetek, gyártás, szerelés, bontás,

- ideiglenes melléklétesítmények elkészítési, fenntartási, üzemeltetési és bontási költségei,

- szállítási útvonalak (kialakítás, helyreállítás),

- pénzügyi műveletek,

- a munkaterület napi takarítása, hulladék rendszeres eltávolítása,

- téliesítés,

- az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja,

- az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben esetlegesen előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek,

- az esetleges próbaterhelési költségek,

- a felelősségbiztosítás költsége,

- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz szükséges járulékos költségek.

- Kivitelező – a Megrendelő műszaki ellenőre által is jóváhagyott 50 %-os készültségi fok elérését követően – egy részszámlát jogosult kiállítani. A részszámla benyújtásának feltétele, hogy Kivitelező a részszámlával érintett munkákat hiánytalanul teljesítette, és ezt a műszaki ellenőr és Megrendelő igazolja.

Kivitelező a végszámla benyújtására a 27. pont szerint, eredményes átadás-átvételt követően jogosult, feltéve, ha Megrendelő a jelen szerződés szerinti valamennyi munka elvégzését a jelen szerződés szerinti végteljesítési jegyzőkönyv aláírásával igazolta és a jótállási biztosítékot Kivitelező Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.

A teljesített munkák Megrendelő és műszaki ellenőr által történő igazolása valamennyi részszámla kötelező melléklete, ide értve a végszámlát is. A jelen szerződésben meghatározott számlákon kívül további számla nem nyújtható be.

- A Kbt. 135.§ (7) bekezdése, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a Kivitelező számára a - a tartalékkeret és áfa nélkül számított -  vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összege előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.  Az előleg igénybe vétele esetén Kivitelező előleg-számla kiállítására köteles. Megrendelő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Felek megállapodnak abban, hogy az előleg elszámolására a kettő (rész)számla – ide értve a végszámlát is – terhére kettő egyenlő részletben kerül sor. Erre figyelemmel Kivitelező a részszámláját, valamint a végszámlát az előleg felével csökkentett összegben jogosult kiállítani.

- Megrendelő a jelen szerződésnek megfelelően, saját nevére kiállított, szabályszerű részszámlákat a Kbt. 135. §-ának (3) bekezdésében és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. pontjában foglaltak szerint egyenlíti ki.

- Megrendelő kizárólag a vonatkozó jogszabályokban, különösen az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és formai követelményeknek megfelelő számlát fogadja be.

- Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:244. §-ának (1) bekezdésétől eltérően, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának e) pontja alapján többletmunka alatt kizárólag a szerződéskötés alapjául szolgáló dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a vállalkozói díjban figyelembe nem vett munkákat (tételeket), illetve a szerződéskötés alapjául szolgáló dokumentációban nem szereplő, de megfelelő gondosság mellett előre látható és a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkákat (tételeket) értik (a továbbiakban: többletmunka). A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdésére figyelemmel a jelen szerződés általány-díjas jellege miatt Kivitelező külön díjazás, valamint költségtérítés nélkül köteles elvégezni a többletmunkát.

- Kivitelező köteles elvégezni azokat a műszakilag szükséges, és a jelen szerződés létrejöttekor – megfelelő gondosság mellett – előre nem látható munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény – figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ának (3) bekezdésére – rendeltetésszerűen és biztonságosan nem használható (a továbbiakban: pótmunka). Felek megállapodnak abban, hogy a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésétől eltérően pótmunkának kizárólag e munkákat tekintik.

A pótmunka elvégzéséért Vállalkozót – a Ptk. 6:245. §-ának (1) bekezdésétől eltérően – a jelen szerződés szerinti külön díjazás illeti meg figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ának (5) bekezdésére. A pótmunkáról, annak felmerülését követően Kivitelezőnek – a műszaki ellenőrön keresztül – haladéktalanul tájékoztatni kell Megrendelőt. Megrendelő – a Ptk. és a Kbt., valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – dönt a pótmunka megrendeléséről.

Amennyiben a pótmunkákra a Kivitelező által benyújtott ajánlat részét képező árazott költségvetés egységdíjat tartalmaz, úgy azt kell alkalmazni, ennek hiányában felek igazságügyi szakértőhöz fordulnak a pótmunkák ellenértékének megállapítása érdekében. A pótmunkák elrendelése automatikusan nem eredményezheti a végteljesítési határidő (részteljesítési határidők) módosítását.

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a pótmunkák elvégzésére – az áfa nélkül számított – vállalkozói díj 5 %-ának erejéig, azaz összesen nettó ……………...,-Ft összegű tartalékkeretet különített el. A jelen pont szerint elvégzett pótmunkák díjáról Vállalkozó azt követően jogosult számlát kiállítani, hogy a pótmunkákról Megrendelő a jelen szerződés 28. pontja szerint teljesítési jegyzőkönyvet aláírta. Megrendelő az esetlegesen felmerülő pótmunkák díját a tartalékkeret terhére finanszírozza. A tartalékkeret nem része a teljes vállalkozói díjnak. A tartalékkeret kizárólag a jelen szerződés szerinti munkák teljesítéséhez, a – megfelelő gondosság mellett – előre nem látható, a rendeltetésszerű és a biztonságos használathoz szükséges és a Megrendelő által írásban is megrendelt pótmunkák ellenértékének elszámolására használható fel, figyelemmel a Kbt. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

- Megrendelő előlegen kívül egyéb, nem pénzbeli szolgáltatást nem biztosít. Kivitelező a jelen szerződésben foglalt vállalkozói díjon felül, illetve amennyiben a tartalékkeret jogszerűen felhasználható, akkor a tartalékkereten felül semmilyen egyéb jogcímen semmilyen további díjazásra, költségtérítésre nem jogosult.

VII.

Késedelmes teljesítés, a szerződés megszűnése

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződésben meghatározott végteljesítési határidő tekintetében Kivitelező olyan okból késedelembe esik, amelyért felelős, akkor Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes végteljesítés esetén a késedelmi kötbér napi összege a Kivitelező által az ajánlatában vállalt mértékű, de minimum napi 100.000 ,- Ft, azaz százezer forint.

- Amennyiben a végteljesítési határidő tekintetében Kivitelező olyan okból, amelyért felelős, 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt a felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő - kártérítési kötelezettség nélkül - egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, vagy a szerződést egyoldalúan felmondhatja. Megrendelő elállhat a szerződéstől, vagy azt felmondhatja akkor is, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Kivitelező a munkát, vagy munkarészt olyan számottevő késedelemmel tudja teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a teljesítés már nem áll érdekében.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okból szűnik meg, amely Kivitelező számára felróható - ide értve az előző pontban meghatározott esetet is -, meghiúsulási kötbért kell fizetnie Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke – az áfa nélkül számított – vállalkozói díj 15 %-a. Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Megrendelő Kivitelező valamely súlyos szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől vagy azonnali hatállyal felmondja azt.

- A kötbér megfizetése Kivitelezőt nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

- Megrendelő elállhat a szerződéstől, vagy azt felmondhatja az alábbi esetekben is:

- Kivitelező ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

- Kivitelező neki felróható okból a munkaterületet nem veszi át a jelen szerződésben meghatározott időpontot követő 3 munkanapon belül;

- Kivitelező a munkaterület átadását követő 3 munkanapon belül méltányolható ok nélkül  nem kezdi meg a szerződés teljesítését;

- Kivitelező a teljesítést felfüggesztette és a megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 3 munkanapon belül nem folytatja;

- a Kbt. 143. §-ának (1) bekezdése szerinti esetekben;

- Kivitelező a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt a teljesítésbe;

- Kivitelező egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

- Megrendelő az előző pont szerinti esetekben – a jelen szerződésben meghatározott jogkövetkezmények mellett – jogosult az ingatlan területére behatolni és onnan Kivitelezőt eltávolítani. Ezen esetekben Megrendelő jogosult a munkát maga elvégezni, illetőleg e célból más Kivitelezővel a vonatkozó jogszabályok szerint szerződést kötni.

VIII.

## Szavatosság, jótállás

(teljesítési és jótállási biztosíték)

- Kivitelező a jelen szerződésben meghatározott teljesítésért teljes körű jótállást vállal a teljesítési jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírásától számítva.

- A jótállási idő a Kivitelező által az ajánlatában vállalt mértékű, de legalább 36 hónap. Amennyiben a jótállás tekintetében jogszabály ennél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a jogszabály előírásait kell alkalmazni.

48.	Megrendelő jótállással kapcsolatos jogai nem érintik Megrendelőt jogszabály alapján megillető szavatossági jogait.

49.	Kivitelező jótállási kötelezettsége a szerződés keretében végzett valamennyi munkára, létesítményre vonatkozik. A jótállás ugyanakkor nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről Kivitelező bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat vagy karbantartás elmulasztásának következménye.

50. 	A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul Kivitelező tudomására kell hozni, Kivitelező pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.

51. Konstrukciós hiba esetén Kivitelező köteles a Megrendelő kérésére az érintett építmény(rész) mindazon elemeit, részeit, stb. jótállási kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, stb. azonos konstrukciójú és hasonló meghibásodásuk megalapozottan feltételezhető.

52. 	Kivitelező a 47. pontban meghatározott jótállási idő alatt az érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 8 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult Kivitelező értesítésével Kivitelező terhére a munkát mással elvégeztetni, a jótállási biztosíték érvényesítésével.

53. 	Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy megfelelő pénzügyi fedezettel rendelkezik a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítéséhez.

54.  Teljesítési biztosíték

54.1	Szerződő Felek kijelentik, hogy Kivitelező a szerződéskötésig a jelen szerződésnek mindenben megfelelő teljesítési biztosítékot adott át Megrendelő részére és javára pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában (a továbbiakban: teljesítési biztosíték). A teljesítési biztosíték szolgáltatását igazoló okirat jelen szerződés 3. számú melléklete. Amennyiben Kivitelező a szerződésnek mindenben megfelelő teljesítési biztosítékot a jelen pontban megállapított határidőben nem adja át Megrendelő részére, vagy azt nem a szerződésnek megfelelő tartalommal vagy formában adja át, Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával elállhat a szerződéstől.

54.2 	A teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha

- az áfa és a tartalékkeret összegét nem tartalmazó vállalkozói díj 5 %-ára vonatkozik,

- pénzügyi intézmény vagy biztosító társaság részéről szabályszerűen kerül kiállításra,

- a Ptk. 6:436. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakon kívül korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

- megfelel valamennyi a jelen szerződésben meghatározott egyéb feltételnek.

54.3 	A fentieken túlmenően a teljesítési biztosítéknak tartalmaznia kell azt, hogy a pénzügyi intézmény vagy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, Kivitelező vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony a Ptk. 6:436. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakon túlmenő vizsgálata nélkül, a bank vagy a biztosító társaság saját kötelezettsége alapján.

54.4 	A teljesítési biztosítéknak a jelen szerződés 9. pontjában meghatározott végteljesítési határidőt követő 30 napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben Megrendelő a szerződés teljesítése során úgy ítéli meg, hogy a teljesítési jegyzőkönyv aláírására a teljesítési biztosíték érvényességi időtartama alatt nem kerülhet sor, akkor Kivitelező a teljesítési biztosíték érvényességét köteles saját költségére Megrendelő által meghatározott ésszerű időpontig – a felszólítástól számított 5 napon belül – meghosszabbítani. A meghosszabbítás bármilyen okból történő elmulasztását a szerződő felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, hogy Megrendelő a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával – kártérítési kötelezettség nélkül – elállhat, vagy azt felmondhatja.

54.5. 	Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére annak érvényességi időtartama alatt saját maga is elvégezheti, illetőleg harmadik személlyel elvégeztetheti azokat a – szerződés teljesítéséhez szükséges – munkákat, amelyek az élet- és vagyonbiztonság védelme érdekében azonnali beavatkozást igényelnek, vagy amelyeket Kivitelező a jelen szerződés szerinti, szabályszerű felszólítás ellenére a megadott határidőn, de legkésőbb 15 napon belül nem végez el.

54.6 	A teljesítési biztosíték érvényességi határidején belül Kivitelezőnek bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése önmagában megalapítja a jogot arra, hogy Megrendelő a teljesítési biztosítéknak a mulasztással vagy szerződésszegéssel arányos részét lehívja. A teljesítési biztosíték nem mentesíti Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítésből eredő - a teljesítési biztosíték mértékét meghaladó - megrendelői követelések teljesítése alól.

54.7 	Kivitelező a jelen szerződésnek megfelelő teljesítési biztosítékot – a jelen fejezetben meghatározott formákon kívül – oly formában is átadhatja Megrendelő részére és javára, hogy az ajánlatában vállalt, az áfa összegét nem tartalmazó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeget legkésőbb az 54.1 pont szerinti időpontig óvadékként Megrendelő Pannon Takarékbank Zrt-nél vezetett 63300013-11110017 számú fizetési számlájára befizeti vagy átutalja.

55.  Jótállási biztosíték

55.1 	Kivitelező legkésőbb a végteljesítési jegyzőkönyv aláírásáig köteles a jelen szerződés 47. pontjában foglalt jótállási időtartam lejártát követő 30 napig érvényes, a jelen szerződésnek megfelelő, a Ptk. 6:436. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakon kívül feltétel és korlátozás nélküli, visszavonhatatlan jótállási biztosítékot nyújtani Megrendelő részére és javára annak Pannon Takarékbank Zrt-nél vezetett 63300013-11110017  számú fizetési számlájára óvadékként történő befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában (a továbbiakban: jótállási biztosíték). A jótállási biztosíték átadásának bármilyen okból történő elmulasztását vagy késedelmes teljesítését, illetve nem megfelelő jótállási biztosíték nyújtását a szerződő felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, hogy ez önmagában megalapozza Megrendelő jogosultságát a teljesítési biztosíték igénybevételére. A jótállási biztosíték szolgáltatását igazoló okirat jelen szerződés 4. számú melléklete.

55.2 	A jótállási biztosíték mértéke az áfa összegét és a tartalékkeretet nem tartalmazó vállalkozói díj 5 %-a. A felek megállapodnak abban, hogy a jótállási idő alatt a végteljesítési jegyzőkönyv aláírásától számítva évente a teljesítés helyén közösen bejárást tartanak, ahol megvizsgálják, hogy a jelen szerződés tárgya szerinti létesítmény működésével kapcsolatban van-e jótállási kötelezettség alá tartozó hiba. A hibákról a felek jótállási hibajegyzéket vesznek fel. Amennyiben a bejárás során a felek hibát nem észlelnek vagy a hibákat Kivitelező a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, akkor Megrendelő köteles ezt írásban igazolni.

55.3 	A fentieken túlmenően a jótállási biztosítéknak tartalmaznia kell azt, hogy a pénzügyi intézmény vagy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Kivitelező vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony a Ptk. 6:436. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakon túlmenő vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény vagy a biztosító társaság saját kötelezettsége alapján.

55.4 	A jótállási biztosíték érvényességi határidején belül Kivitelezőnek bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése önmagában megalapítja a jogot arra, hogy Megrendelő a jótállási biztosítéknak a mulasztással vagy szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye. A jótállási biztosíték nem mentesíti Kivitelezőt a nem szerződésszerű teljesítésből eredő - a jótállási biztosíték mértékét meghaladó - megrendelői követelések teljesítése alól.

IX.

Felelősségbiztosítás

56. 	Kivitelező kijelenti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően rendelkezik a jelen szerződés szerinti munkákra kiterjedő, legalább 100.000.000,-Ft/év kártérítési limitű, harmadik személynek okozott dologi károkra és személyi sérülésekre is kiterjedő építés-szerelési felelősségbiztosítással. A jelen szerződésnek mindenben megfelelő felelősségbiztosítás megkötését igazoló okiratot Kivitelező a szerződés megkötésekor Megrendelőnek átadta.

57.	Kivitelező által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő minden olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek a Kivitelező által okozott személyi sérülések, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében jelentkeznek.

58. Kivitelező vállalja, hogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen másolatot küld a Megrendelő részére.

Megrendelő ugyancsak jogosult a szerződéstől való elállásra akkor, vagy azt felmondhatja, ha a Kivitelező az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztosítási szerződés megszűnik, vagy Kivitelező a biztosítási szerződést jelen szerződés időtartama alatt megszünteti.

59. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű káreseményt haladéktalanul bejelent Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő mielőbbi szakszerű eljárás lefolytatásának előmozdítására. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Kivitelező terhére esnek.

A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény következtében kártérítést kap, úgy a Kivitelező abban az esetben sem mentesül a kár - meg nem térült részének - megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.

Kivitelező a kivitelezés során bármilyen módon érintett szomszédos ingatlannal, épülettel, építménnyel kapcsolatban a munkavégzés megkezdése előtt és befejezése után állapotfelmérést köteles végezni – szükség esetén videofelvétel útján is. Az állapot felmérési dokumentációt Megrendelőnek át kell adni az átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt, legalább 5 nappal korábban.

60. 	Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Kivitelező egyébként oly módon teljesít, hogy a Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési összegre nem tart igényt, azt a Kivitelezőre engedményezi.

X.

Módosítások

61. 	Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel, kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint van mód.

62. 	Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tervdokumentációt és egyéb okiratot Kivitelező a kivitelezhetőség szempontjából a szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció, illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem kezdeményezhető. A vállalkozói díj nem növelhető azon az alapon, hogy a költségvetési kiírás a mennyiségeket nem megfelelően tartalmazza vagy a tervben szereplő munkarészt, illetve tételt a kiírás nem tartalmazza.

63. 	Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan Kivitelezőnek kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 3 (három) munkanapon belül a szükséges felvilágosítást megadja.

64. 	Megrendelő kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások, pontosítások, tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tervező közreműködését és rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Kivitelező érdekkörében merül fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Kivitelező költségén ellenőriztetni.

XI.

Titoktartás

65. 	Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

66. 	Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdése szerint nem korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra hozatala, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

XII.

Nyilatkozatok

67. 	Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és teljesítésére.

68. 	A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot egymásnak.

XIII.

Jogviták rendezése

69. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. A Felek mediátori közreműködést nem vesznek igénybe és jogvitájukat eseti vagy állandó választott bíróság elé nem terjesztik.

XIV.

Egyéb rendelkezések

70. 	Amennyiben a jelen szerződés részét képező okiratok, illetőleg a mellékletek tartalma között ellentmondás lenne, úgy az értelmezés során elsődlegesen az ajánlattételi felhívás, másodlagosan a dokumentáció, harmadlagosan a jelen szerződés, végső soron pedig jelen a nyertes ajánlat tartalma az irányadó.

71. 	Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést a vonatkozó jogszabályokban felhatalmazott szervezetek jogosultak ellenőrizni. Kivitelező – az esetleges vizsgálat esetén – vállalja, hogy az e pont szerint megjelölt szervezetek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.

72.  	Megrendelő tájékozatja Kivitelezőt, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá tartoznak.

73.	Megrendelő a Kbt. 143. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

74.	Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kivitelező a szerződés teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi.  Megrendelő a Kbt. 143. §-ának (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

- a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

75.	Felek a jelen szerződés megkötésekor figyelemmel voltak a Kbt. 135. § (11) bekezdésében foglalt rendelkezésre is, mely szerint semmis – a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-ának (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, mely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződésnek nincs olyan rendelkezése, mely a jelen pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezést sérti.

76.	Amennyiben Kivitelező a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőnek minősült, akkor a szerződés fejlécében feltüntetett Kivitelezők a jelen szerződést egyetemleges felelősségvállalás mellett végzik.

77.	Kivitelező a jelen szerződés aláírásával megerősíti, hogy mint építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel, és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljes időtartama alatt szerepelni is fog.

78.	Kivitelező – figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozói díj teljes megfizetésének feltételével a Megrendelő részére átadott megvalósítási tervet Megrendelő részben vagy egészben kizárólagosan és korlátlanul felhasználhassa (felhasználási engedély), ideértve különösen annak többszörözését (ideértve a képfelvételen történő rögzítését, számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolását); módosítását és átdolgozását, továbbá más személyek részére való átadását és a felhasználási engedély átruházását.

Kivitelező köteles szavatolni, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely Megrendelőnek a megvalósulási tervek felhasználása tekintetében megillető jogait akadályozza vagy korlátozza.

79.	Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének m) pontjára figyelemmel nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerződés szerinti vállalkozói díj és a tartalékkeret pénzügyi fedezetével rendelkezik.

XV.

Mellékletek

1. sz. melléklet: A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás és a dokumentáció

2. sz. melléklet: Kivitelezőnek a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata

3. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték

4. sz. melléklet: Jótállási biztosíték

5.sz. melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag … eredeti példányban aláírták.

Környe, 2016. ...........................................

…………………………………………..                    …………………………………………..

Megrendelő                                                              Kivitelező

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy figyelemmel az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési részszempontra, ennél a mértéknél az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek. Az ajánlatkérő ugyanakkor tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a napi 300.000  forintot elérő vagy azt meghaladó mértékű késedelmi kötbér azonos pontszámot kap. Amennyiben valamelyik ajánlattevő a napi 300.000 Ft-ot meghaladó mértékű napi késedelmi kötbért ajánl, az ajánlatkérő az arányosításánál legkedvezőbb tartalmi elemként a napi 300.000 Ft-ot veszi figyelembe.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy figyelemmel az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési részszempontra, ennél a mértéknél az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek. Az ajánlatkérő ugyanakkor tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 60 hónapot elérő vagy azt meghaladó mértékű késedelmi kötbér azonos pontszámot kap. Amennyiben valamelyik ajánlattevő 60 hónapot meghaladó mértékű jótállást ajánl, az ajánlatkérő az arányosításánál legkedvezőbb tartalmi elemként a 60 hónapot veszi figyelembe.